**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ \_\_\_

\_\_.\_\_. 2023 г х. Зеленовка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения за 9 месяцев 2023 год**

В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [отчет](consultantplus://offline/ref=62D257E06722B7D59A4FF9BE4641AE09B07BEF7323351C900372389AB0DF289109B1A8406976D66C197B073Ca6L) о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 103 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие транспортной системы », по результатам за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова

Приложение 1

к постановлению главы

Администрации Зеленовского сельского поселения

от \_\_.\_\_.2023г. № \_\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие транспортной системы»**

**Отчетный период:**

**9 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт  [<2>](#Par1414) |  |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](#Par1414) |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной системы» | Ведущий специалист  А.М.Никишина | X | X | X | 825,1 | 825,1 | 0 | 0 | 825,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист  А.М.Никишина |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 825,1 | 825,1 | 0 | 0 | 825,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. [<4>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. [<4>](#Par1127) |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 825,1 | 825,1 | 0 | 0 | 825,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |